Junta retrospectiva del Tercer sprint

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 28/11/2018 |
| **Lugar:** | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte |
| **Objetivos** | Junta de Retrospectiva del Tercer Sprint |
| **Reunión convocada por:** | Manuel Ramiro Vaquera Mireles |

# Temas tratados

Objetivos de la Planeación:

Junta de Retrospectiva con el fin de analizar todo lo creado dentro del tercer sprint.

Actividades

|  |  |
| --- | --- |
| * Que cosas han funcionado bien | * La buena comunicación dentro del equipo en conjunto con el cliente ha establecido mejoras en las tareas establecidas |
| * Que hay que mejorar | * Hay que mejorar la motivación del equipo * Incrementar la productividad |
| * Que se ha aprendido | * Se ha aprendido a valorar el tiempo sobre cada requerimiento y con esto evitar retrasos en tareas |
| * Que impedimento nos evitaría progresar | * El mal manejo sobre el repositorio GITHUB * El establecimiento de tareas a usuarios no competitivos |

# Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Firma** |
| Cliente: Daniel Arredondo Salcedo |  |
| Scrum Master: Luis Moisés Vega Agüero |  |
| Product Owner: Manuel Ramiro Vaquera Mireles |  |
| Administrador: Omar Almaraz Córdova |  |
| Desarrollador: Aarón Serna Juárez |  |