

REPORTE DE AVANCE

Gestor de Riesgos CDC

Sprint 3

**Historial de Versiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Detalle** | **Autor** |
| 1.0 | 09/12/2018 | Versión inicial | ACO |

**Contenido**

[Reporte de avance 2](#_Toc527976407)

[Objetivos 2](#_Toc527976408)

[Tareas. 2](#_Toc527976409)

[Avance general 2](#_Toc527976410)

[Progreso de tareas 2](#_Toc527976411)

[Recursos 2](#_Toc527976412)

[Riesgos 3](#_Toc527976413)

[Tabla de riesgos 3](#_Toc527976414)

[Riesgos planeados vs riesgos reales 3](#_Toc527976415)

# Reporte de avance

## Objetivos

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de sprint** | **Resultados** |
| “Generar el tercer avance de componentes de software” | Se generaron los entregables para las historias de usuario:   * Stigma Asignar Estado al Riesgo * Stigma Asignar Impacto a Riesgo * Stigma Asignar Probabilidad a Riesgo * Stigma Visualizar Matriz de Riesgos |

## Tareas.

### Avance general

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprint | | Acumulados | Totales |
| Plan | Real |
| **Semanas transcurridas:** | 2 | 2 | 3 | 5 |
| **Historias de usuario terminadas:** | 4 | 4 | 0 | 4 |
| **Puntos de esfuerzo terminados:** | 63 | 63 | 0 | 63 |

### Progreso de tareas


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia de usuario** | **Plan** | | **Real** | | **Desviación** | **Progreso** |
| **Fecha inicio** | **Fecha de fin** | **Fecha inicio** | **Fecha fin** |
| Stigma Asignar Estado al Riesgo | 13/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 28/11/2018 | 2s y 1d | 100% |
| Stigma Asignar Impacto a Riesgo | 13/11/2018 | 27/11/2018 | 06/12/2018 | 09/12/2018 | 3s y 5d | 100% |
| Stigma Asignar Probabilidad a Riesgo | 14/11/2018 | 28/11/2018 | 06/12/2018 | 09/12/2018 | 3s y 4d | 100% |
| Visualizar Matriz de Riesgos | 15/11/2018 | 28/11/2018 | 27/11/2018 | 6/11/2018 | 3s | 100% |

## Recursos

El personal asignado al proyecto fue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Recursos planeados** | **Recursos reales asignados** |
| Almaraz Córdova Omar | Almaraz Córdova Omar |
| Vega Agüero Luis Moisés | Vega Agüero Luis Moisés |
| Vaquera Mireles Manuel Ramiro | Vaquera Mireles Manuel Ramiro |
| Serna Juárez Aarón | Serna Juárez Aarón |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |



CONTROL DE RIESGOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **# Riesgo** | **Descripción del Riesgo** | **P[1]** | **I[2]** | **E[3]** | **Acciones de mitigación** | **Acciones de contingencia** | **Última fecha de revisión** | **Estado** |
| 1 | Los integrantes del equipo cuentan con tareas fuera del proyecto, Exste el riresgo de sobrecarga de trabajo | 4 | 4 | 16 | Solicitar una reunion con el cliente para llegar a un acuerdo y postergar las tareas a realizar | Solicitar tempo o cierta flexibilidad en la fecha para la entrega de cada sprint | 15/10/2018 | Controlado |
| 8 | existe el riego de que programa falle, debido a que no sea compatible con los nuevos sistemas operativos. | 4 | 4 | 16 | el software se realizara multiplataforma, debido al uso de diferentes sistemas operativos | se contactara con el equipo desarrollador para realizar cambios en el software | 08/10/2018 | No Presentado |
| 10 | conocimiento insuficiente en el lenguje utilizado, debido al aplicar funciones avanzadas, existe el riesgo de que el proyecto se retrase. | 4 | 4 | 16 | tomar tiempo extra para capacitarnos en el area de menos conocimiento | Buscar informacion, tutoriales, videos etc sobre el tema | 15/10/2018 | Controlado |
| 2 | Debido a la diferencia entre horarios del cliente y los integrantes de equipo, existe el riesgo de que se entorpezca el avance del proyecto | 4 | 3 | 12 | Avisar con 1 o 2 dias de antelación sobre la revisión de sprint a los involucrados | Que otros integrantes con disponibilidad de horario se encargen de realizar la revisión del sprint | 08/10/2018 | Controlado |
| 3 | Debido a que en el desarrollo del software estarán colaborando estudiantes, en algunos casos puede ocurrir que ese este trabajndo en una misma seccion y esta pueda casusar fallos | 3 | 3 | 9 | Llegar a un acuerdo entre los integrantes del equipo para dividir las secciones correspondientes | Cada integrante del equipo tendra una horario destinado para trabajar en sus actividades | 08/10/2018 | No presentado |
| 5 | daños en el repositorio, existe el riesgo de perdida de informacion, al momento de subir elementos en un mismo instante. | 3 | 3 | 9 | hacer un respaldo del repositorio en cada vez que se haga un pull | subir el repositorio nuevamente. | 08/10/2018 | No Presentado |
| 6 | supension de clases debido a los eventos del ITSZN, se interrumpio el proceso del producto | 3 | 3 | 9 | los integrantes del equipo se propondran trabajar horas extras | Se actualizara la lista de tareas pendientes y se ajustaran a una nueva fecha para | 15/10/2018 | Controlado |
| 7 | existe el riesgo que el diseño del sistema no sea de agrado para el cliente. | 2 | 2 | 4 | se le preguntara constantemente sobre el diseño del sistema | El diseño se modificara al gusto del cliente. | 08/10/2018 | No Presentado |
| 9 | falta de conocimientos en el campo de base de datos, debido a fallas al intentar realizar una conexiön. | 3 | 3 | 9 | Investigar sobre el tema desconocido e indagar | Realizar capacitacion en tema especifico | 15/10/2018 | Presentado |
| 4 | Debido a que el software se instalará en hardware existente, puede que éste no tenga las características para ofrecer el rendimiento deseable del sistema. | 2 | 2 | 4 | Se tendra en cuenta las especificaciones del hardware a la hora de desarrolar el producto | optimizar el software para el hardware donde sera utilizado | 08/10/2018 | No Presentado |